**IMP.272.1.13.2025** Stalowa Wola, dnia 30.04.2025 r.

**Powiat Stalowowolski**

**ul. Podleśna 15**

37-450 Stalowa Wola

Tel. 15 643 36 42

NIP: 865-256-54-94

Adres e-mail: naczelnik.imp@stalowowolski.pl

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający – Powiat Stalowowolski, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udzielania w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, na zadanie pn.:

**„Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad r*ozbudową drogi powiatowej nr 1020R Brandwica–Jastkowice od km 0+000 do km 1+432,28 w m. Brandwica*”**

* 1. **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi powiatowej nr 1020R Brandwica–Jastkowice od km 0+000 do km 1+432,28 w m. Brandwica.

* 1. Zakres prac będących przedmiotem nadzoru.

Przedmiotem nadzoru jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica–Jastkowice od km 0+000 do km 1+432,28 w m. Brandwica. Zakres nadzorowanych prac obejmuje m.in. wykonanie:

* robót przygotowawczych i rozbiórkowych, w tym rozbiórkę nawierzchni jezdni wraz z  podbudową, przepustu oraz elementów ogrodzeniowych,
* podbudowy - korytowanie, warstwa mrozoochronna, podbudowa pomocnicza oraz podbudowa zasadnicza,
* nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
* nawierzchni chodnika z kostki brukowej,
* ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego,
* przepustu pod koroną drogi,
* oznakowania poziomego i pionowego,
* robót wykończeniowych, w tym zieleń drogowa,

budowę:

* kanału technologicznego,
* kanalizacji deszczowej,
* otwartego zbiornika wód deszczowych,
* oświetlenia przejść dla pieszych,

oraz likwidację kolizji – zabezpieczenie sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, sanitarnej i wodociągowej.

Orientacyjna wartość nadzorowanych robót wynosi ok. 8 000 000,00 zł.

Planowany termin nadzorowania robót budowlanych wynosi ok. 15 miesięcy.

2.1. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem nadzoru został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dostępnych na stronie internetowej pod adresem: ezamowienia.gov.pl pod następującym linkiem:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ba0b0ec8-d7be-479a-bc18-6d190ce56fcb>

2.2. Do zadań Wykonawcy (nadzoru inwestorskiego) będzie należał pełen zakres czynności określonych w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418), obowiązującymi normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacjami technicznymi i STWiORB oraz wykonywanie innych czynności, o których mowa w niniejszym zapytaniu i umowie. Wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą Prawo budowlane, ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
i Kodeksem Cywilnym.

2.3. Zakres obowiązków Wykonawcy – nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

2.3.1. Obowiązki ogólne.

Inwestorem w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane jest Powiat Stalowowolski (Zamawiający).

Nadzór inwestorski pełnić będzie Wykonawca wybrany przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym dysponujący odpowiednimi specjalistami do pełnienia zadań nadzoru.

2.3.2. Nadzór inwestorski będzie sprawowany zgodnie z:

1. Prawem budowlanym,
2. Polskimi normami i przepisami,
3. Dokumentacją techniczną,
4. Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

2.3.3. Wykonawca będzie:

1) działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz przez cały okres realizacji zamówienia,

2) wspierał Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zamówienia,

3) zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

2.3.4. Szczegółowe obowiązki nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zdania.

Wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z obowiązującym przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksem Cywilnym.

2.3.5. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, informowanie z 1 dniowym wyprzedzeniem przedstawiciela Zamawiającego o planowanych do wykonania próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego;

4) potwierdzanie wpisem w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robót, zakresu, parametrów oraz usunięcia wad;

5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i realizacją harmonogramu robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych (postępem robót) oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę robót;

6) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i prawnych po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;

7) sprawdzanie na bieżąco, aby wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych i zmiany wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, np. zwiększenie zakresu rzeczowego robót, roboty dodatkowe, roboty zaniechane, wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii oraz wprowadzanie nowych podwykonawców robót budowlanych (niewskazanych w umowie na roboty budowlane przez wykonawcę robót budowlanych) **były pisemnie akceptowane przez Zamawiającego;**

8) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na piśmie;

9) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych;

10)decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, umowy i jej załączników.

11)udział w przeglądach i odbiorach w czasie gwarancji.

2.3.6. Wykonawca podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:

1. wnioskowania:
* w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Zamawiającego na zmiany;
* w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;
1. żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych;
2. udzielania Wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji robót objętych umową;
3. uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
4. wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych umową;
5. rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez wykonawcę robót budowlanych roboty dodatkowe (jeżeli dotyczy);
6. wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami umowy i przepisami BHP;
7. dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP, utrzymania porządku na terenie budowy, a także przestrzegania przez Wykonawców robót budowlanych obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec wykonawcy robót budowlanych w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez wykonawcę robót budowlanych obowiązku i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
8. **organizowania minimum 1 raz w miesiącu, a w razie konieczności częściej narad koordynacyjnych oraz przewodniczenia i prowadzenia narad, sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni roboczych po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót budowlanych.**

2.3.7. Do obowiązków Wykonawcy należy kontrola jakości materiałów u źródeł ich wytwarzania i miejscu realizacji zadania nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to czy od Wykonawcy robót budowlanych wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:

1. akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami STWiORB ze wskazanych przez wykonawcę robót budowlanych źródeł;
2. podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
3. akceptowaniu receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB;
4. kontrolowaniu wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,
5. kontrolowaniu sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
6. kontrolowaniu placu budowy i ewentualnych objazdów w zakresie wprowadzonej czasowej organizacji ruchu i stanu nawierzchni przewidzianych do ruchu potwierdzone przy każdym pobycie na placu budowy wraz z dokumentacją wydanych zaleceń wykonawcy robót budowlanych,
7. udziale w czynnościach odbioru właścicielskiego prac zrealizowanych na sieciach i urządzeniach,
8. zlecaniu wykonawcy robót budowlanych przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości;
9. zapewnienie obsługi laboratoryjnej niezależnie od Wykonawcy robót budowlanych w przypadkach robót budzących wątpliwości co do jakości;
10. dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę;
11. akceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi;
12. wykonaniu we własnym zakresie badań określonych w STWiORB dotyczących warstw bitumicznych w ilości określonej w STWiORB w celu potwierdzenia prawidłowości realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych na żądanie Zamawającego,
13. ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę robot budowlanych.

2.3.8. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

1) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

1. ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych ilości i kosztów wykonanych robót (w tym odbiór częściowy);
2. ocena przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych ilości i kosztów wykonanych robót, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;
3. dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót;
4. poświadczenie terminu zakończenia robót;
5. stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;
6. dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót budowlanych terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;
7. rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia.

2.3.9. Wymagania stawiane personelowi Wykonawcy:

1) Zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru w branży drogowej przebywał na budowie zawsze, gdy jego obecność jest niezbędna, nie rzadziej jednak niż **4 razy w tygodniu,**

2) Godziny pracy Wykonawcy – Inspektora nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego,

3) Inspektor nadzoru branży: elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej nie rzadziej niż **1 raz w tygodniu** winien być obecny na terenie budowy w czasie, w którym będą prowadzone roboty dotyczące nadzorowanej branży, w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzoru.

**2.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć podpisane przez wszystkich inspektów niezbędne dokumenty tj.**

* **oświadczenie stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego,**
* **kopię decyzji o nadaniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego uprawnień budowlanych, w odpowiedniej specjalności poświadczonej za zgodność z oryginałem,**
* **zaświadczenie o wpisie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.**
	1. Warunki udziału w zapytaniu:
1. **Doświadczenie wykonawcy**

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. roboty w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu dróg o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto, co winien potwierdzić dowodami czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę.

Przez zamówienie należy rozumieć:

– zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,

– zamówienie zakończone w w/w okresie, a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie.

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w zapytaniu do oferty należy załączyć referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

1. **Kadra**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się spełnieniem n/w warunków udziału w zapytaniu dysponował na czas realizacji zamówienia osobami – inspektorami nadzoru inwestorskiego posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w n/w specjalnościach
i posiadającymi n/w doświadczenie zawodowe:

1. inspektorem nadzoru, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót drogowych oraz posiada doświadczenie przy realizacji lub nadzorze
co najmniej 2 zadań odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego (kierownika budowy lub kierownika robót drogowych) dla inwestycji budowlanej w branży drogowej w zakresie przebudowy, budowy lub rozbudowy dróg o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto każde zadanie, **w tym jedno zadanie musi być realizowane na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,**
2. inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi oraz co najmniej
5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót oraz posiada doświadczenie przy realizacji lub nadzorze co najmniej 2 zadań odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego (kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych) dla inwestycji drogowej w branży sanitarnej o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każde zadanie (wartość robót sanitarnych),
3. inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń
do kierowania robotami budowlanymi oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót,
4. inspektorem nadzoru z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych z oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną osobę do sprawowania nadzoru w danej branży.

Uwaga: Doświadczenie zawodowe należy liczyć od daty uzyskania uprawnień budowlanych. Potwierdzeniem spełniania w/w warunku będzie złożenie wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 2.

* 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym winien w cenie brutto ująć wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty, rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
	2. Wykonawca określi cenę usługi w formularzu oferty – załącznik Nr 1.
	3. Kryteria oceny ofert:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kryterium | Opis | Waga | Sposób oceny |
| 1. | Cena  | Cena oferty (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę | 100%=100pkt |  matematyczny: |

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

* 1. Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **06.05.2025 r.**
	do **godz. 1000** drogą elektroniczną (skan oferty) **na adres** **naczelnik.imp@stalowowolski.pl**

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

* 1. Do oferty należy dołączyć:
* formularz oferty – załącznik nr 1.
* wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ­– załącznik nr 2.
* pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych – (*jeśli dotyczy).*

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

* 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany treści zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn, prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz możliwości niepodpisania umowy z wykonawcą.
	2. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:
* Aleksandra Stróż tel. 15 643 36 42
* Łukasz Lebioda tel. 15 643 36 61
	1. Na wykonanie zadania zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym Projektem umowy – załącznik Nr 3.
	2. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
	3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
	4. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę w przypadku, gdy zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) tj.:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

* 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Powiat Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37- 450 Stalowa Wola, tel.: 156433709, fax: 156433602, e - mail: powiat@stalowowolski.pl;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w *Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola jest Pani Magdalena Sołtys-Kurek, tel.: 15 643 36 35, e-mail:* *abi@stalowowolski.pl*;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.); w przypadku zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (kategoria archiwalna B10); w pozostałych przypadkach okres przechowywania wynosi 5 lat (kategoria archiwalna B5);
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w z; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[[1]](#footnote-1);na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[[2]](#footnote-2);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.
	1. Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
	(Dz. U. z 2024 r. poz. 928), informuję Pana/Panią, że w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli obowiązuje regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i prowadzenia działań następczych przyjęty zarządzeniem nr 40/2024 Starosty Stalowowolskiego z dnia
	25 września 2024 r. Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa zgodnie z procedurami w nim przyjętymi. Odnośnik do procedury: https://bip.stalowowolski.pl/Zglaszanie\_naruszen\_prawa”.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1.
2. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik Nr 2.
3. Projekt umowy – załącznik Nr 3.

**Starosta Stalowowolski**

**Janusz Zarzeczny**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór)

***O F E R T A***

..........................................................................

/nazwa i adres Wykonawcy, pieczęć firmy/

NIP:.....................................................

Regon:.................................................

Tel.:.....................................................

Fax:.....................................................

e-mail:................................................

 **Adresat:**

 Powiat Stalowowolski

 ul. Podleśna 15

37-450 Stalowa Wola

W związku z zapytaniem ofertowym na:

***„Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi powiatowej nr 1020R Brandwica–Jastkowice od km 0+000 do km 1+432,28 w m. Brandwica”***

za łączną kwotę:

netto: ………..……………….PLN

VAT w wysokości: .................%

**brutto: ………..……………….PLN**

słownie brutto: .......................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………PLN

**Oświadczamy że :**

1. Zamówienie będziemy wykonywać przez czas trwania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru.

2. Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami “zapytanie ofertowe”, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i w pełni je akceptujemy oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

3. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy (wzorem umowy dołączonym do zapytania ofertowego) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą.

4. Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

6. Doświadczenie wykonawcy – ilość zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie –wykonał co najmniej 1 usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. roboty w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu dróg
o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wartość zamówienia – wartość nadzorowanych robót (brutto) | Nazwa zrealizowanego zadania / Nr decyzji ZRID | Data wykonania zamówienia (czas realizacji – data rozpoczęcia i zakończenia) | Podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane |
| 1. |  |  |  |  |

7. Doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności drogowej – ilość zakończonych porównywalnych kontraktów – usług polegających na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej za kwotę min. 3 000 000,00 zł (wartość nadzorowanych robót) – minimum 2 zadania, w tym jedno zadanie musi być realizowane na podstawie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko inspektora nadzoru branży drogowej | Nazwa zrealizowanego zadania / Nr decyzji ZRID | Data zakończenia nadzorowanego zadania,Wartość nadzorowanego zadania | Inwestor(adres, kontakt-telefon) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

1. Doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej – ilość zakończonych porównywalnych kontraktów – usług polegających na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru robót drogowych branży sanitarnej za kwotę min. 1 000 000,00 zł (wartość nadzorowanych robót) – minimum 2 zadania.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko inspektora nadzoru branży sanitarnej | Nazwa zrealizowanego zadania | Data zakończenia nadzorowanego zadania,Wartość nadzorowanego zadania | Inwestor(adres, kontakt-telefon) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

1. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.[[4]](#footnote-4)
2. Oświadczam/y, że nie zachodzą w stosunku do mnie/do nas przesłanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
4. ………………………………
5. ………………………………

. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (miejscowość) (data) (czytelny podpis Wykonawcy, lub pieczęć i  podpis Wykonawcy/osób upoważnionych)

...................................... **Załącznik Nr 2**

 (pieczęć firmy)

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

**Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica–Jastkowice od km 0+000 do km 1+432,28 w m. Brandwica”***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko  | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania |
| 1. |  |  | Inspektor nadzoru – branża drogowa |  |
| 2. |  |  | Inspektor nadzoru – branża sanitarna |  |
| 3. |  |  | Inspektor nadzoru – branża elektryczna |  |
| 4. |  |  | Inspektor nadzoru – branża teletechniczna |  |

. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (miejscowość) (data) (czytelny podpis Wykonawcy, lub pieczęć i podpis Wykonawcy/osób upoważnionych)

**Załącznik nr 3 – Wzór umowy**

**Umowa Nr SP/……/2025**

W dniu ....................2025 roku w Stalowej Woli pomiędzy:

**Powiatem Stalowowolskim** ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola, NIP: 865 256 54 94,
w imieniu którego działają:

1. Janusz Zarzeczny – Starosta

2. Stanisław Sobieraj – Wicestarosta

zwanym w treści umowy **Zamawiającym**

a

...................................................................................................................................................

w imieniu, którego działają:

1..........................................................................

2..........................................................................

zwanym w treści umowy **Wykonawcą**

zawarto umowę o następującej treści:

**§1**

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na **pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica–Jastkowice od km 0+000 do km 1+432,28 w m. Brandwica”.***
2. Zakres prac będących przedmiotem nadzoru.

Przedmiotem nadzoru jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica–Jastkowice od km 0+000 do km 1+432,28 w m. Brandwica. Zakres prac objętych nadzorem dotyczy m.in. wykonania:

* robót przygotowawczych i rozbiórkowych, w tym rozbiórkę nawierzchni jezdni wraz z  podbudową, przepustu oraz elementów ogrodzeniowych,
* podbudowy - korytowanie, warstwa mrozoochronna, podbudowa pomocnicza oraz podbudowa zasadnicza,
* nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
* nawierzchni chodnika z kostki brukowej,
* ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego,
* przepustu pod koroną drogi,
* oznakowania poziomego i pionowego,
* robót wykończeniowych, w tym zieleń drogowa,

budowy:

* kanału technologicznego,
* kanalizacji deszczowej,
* otwartego zbiornika wód deszczowych,
* oświetlenia przejść dla pieszych,

oraz likwidacji kolizji – zabezpieczenia sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, sanitarnej i wodociągowej.

3. Przedmiot nadzoru inwestorskiego został szczegółowo opisany w poniższych dokumentach stanowiących załączniki do umowy:

* + 1. zapytaniu ofertowym,
		2. dokumentacji projektowej,
		3. specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
		4. przedmiarach robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się sprawować zlecony niniejszą umową nadzór inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

**§ 2**

1. Strony ustalają, że nadzór inwestorski będzie sprawowany przez Wykonawcę od dnia przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia i odbioru końcowego przedsięwzięcia będącego przedmiotem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych – 15 miesięcy.

2. W przypadku jeżeli okres realizacji robót budowlanych nad którymi będzie pełniony nadzór ulegnie skróceniu lub przedłużeniu okres sprawowania usługi nadzoru inwestorskiego ulegnie odpowiednio skróceniu lub wydłużeniu bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych (przedłużenia terminu) oraz wystąpienia robót dodatkowych wykonawca obowiązany jest sprawować nadzór inwestorski przez cały okres realizacji robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia.

**§ 3**

Wykonawca wyznacza następujące osoby do sprawowania nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru w branży drogowej……………………………………………………………

Inspektor nadzoru w branży sanitarnej…………………………………………………………...

Inspektor nadzoru w branży elektrycznej………………………………………………………..

Inspektor nadzoru w branży teletechnicznej……………………………………………………

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu na piśmie propozycje zmiany osób określonych w ust. 1 nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Zaakceptowana na piśmie zmiana winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy.

1. Zamawiający upoważnia osoby wymienione w ust. 1 do dokonywania odbiorów częściowych.
2. Osoby o których mowa w ust. 1 działają również w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
3. W celu dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiający powoła Komisje odbiorową, o której składzie i harmonogramie działania Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie.

**§ 4**

1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, oraz wykonywanie innych czynności, o których mowa w umowie.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

* 1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
	2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
	3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego, udział w przeglądach i odbiorach w czasie gwarancji,
	4. potwierdzanie wpisem w Dzienniku Budowy faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów oraz usunięcia wad;
	5. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i realizacją harmonogramu robót budowlanych przez Wykonawcę robot budowlanych (postępem robót) oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę robót budowlanych;
	6. podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i prawnych po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;
	7. sprawdzanie na bieżąco, aby wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych i zmiany wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, np. zwiększenie zakresu rzeczowego robót, zamówienia dodatkowe, roboty zaniechane, wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii oraz wprowadzanie nowych podwykonawców robót budowlanych (niewskazanych w umowie na roboty budowlane przez wykonawcę robót budowlanych) **były pisemnie akceptowane przez Zamawiającego;**
	8. wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na piśmie;
	9. organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę robot budowlanych;
	10. nadzorowanie robót wynikających z zamówień dodatkowych udzielonych Wykonawcy robót budowlanych;
	11. decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, umowy i jej załączników.

12) udzielania wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych umową;

13) uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

14) wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową;

15) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez wykonawcę robót budowlanych roboty dodatkowe;

16) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP;

17) dopilnowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP (w tym sposobu prowadzenia robót i utrzymania porządku na terenie budowy, a także przestrzegania przez Wykonawców robót budowlanych obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec wykonawcy robót budowlanych w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez wykonawcę robót budowlanych obowiązku) i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;

18) organizowania minimum 1 raz w miesiącu, a w razie konieczności częściej narad koordynacyjnych oraz przewodniczenia naradom, sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni roboczych po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót budowlanych;

19) udział w przeglądach i odbiorach w czasie gwarancji,

3. Do obowiązków Wykonawcy należy kontrola jakości materiałów w miejscu realizacji zadania nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to czy od wykonawcy robót budowlanych wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:

* 1. akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami STWiORB ze wskazanych przez wykonawcę robót budowlanych źródeł,
	2. podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,
	3. akceptowaniu receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWiORB,
	4. kontrolowaniu sposobów składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
	5. zlecaniu wykonawcy robót budowlanych przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości,
	6. zapewnieniu obsługi laboratoryjnej niezależnie od Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z wymaganiami STWiORB,
	7. dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z wymaganiami STWiORB w przypadkach robót budzących wątpliwości co do jakości,
	8. akceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi;
	9. dokonywaniu oceny zgodności materiałów i robót przez Inspektora nadzoru z wymaganiami dokumentacji i STWiORB na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych.

4. Pozostałe obowiązki Inspektora nadzoru:

1) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

2) ocena przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych ilości i kosztów wykonanych robót (w tym odbiór częściowy),

3) ocena przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych ilości i kosztów wykonanych robót, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;

4) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót;

5) poświadczenie terminu zakończenia robót;

6) stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorczych i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;

7) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót budowlanych terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;

8) rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia;

5. Godziny pracy dla inspektorów nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy wykonawcy robót budowlanych.

6. Zamawiający wymaga, by Inspektor nadzoru robót w branży drogowej pełnił funkcję koordynatora inspektorów nadzoru – koordynatora Wykonawcy.

7. Każdy Inspektor Nadzoru powinien być obecny na terenie budowy w dniu, w którym prowadzone będą roboty, w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzoru nie rzadziej niż **1 raz w tygodniu** z tym że Inspektor nadzoru branży drogowej – koordynator Nadzoru inwestorskiego nie rzadziej niż **4 pobyty/tygodniowo**, co winien każdorazowo potwierdzać w dzienniku pobytów inspektora nadzoru na budowie.

8. Zamawiający wymaga aby wszyscy inspektorzy nadzoru uczestniczyli we wszystkich naradach koordynacyjnych.

9. Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do wykonania zamówienia osoby wskazane imiennie w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (złożonym wraz z ofertą Wykonawcy). Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być szczegółowo uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej takie jak wymagane w zapytaniu ofertowym.

10. Propozycja zmiany, o której mowa w ust. 9 musi być złożona do Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną zmianą.

**11. Skierowanie do sprawowania funkcji inspektora nadzoru innych osób niż wskazane w ofercie będzie podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.**

**§ 5**

1. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach zawartej z wykonawcą robót umowy o wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

2. Na wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, wprowadzenie materiałów, technologii i podwykonawców niewskazanych przez Wykonawcę robót budowlanych i dokumentacji projektowej Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

**§ 6**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
* dostarczenie dokumentacji projektowej oraz umowy z wykonawcą robót budowlanych,
* współpraca z Wykonawcą w zakresie wszystkich spraw mających wpływ na realizację przedsięwzięcia,
* terminowe uregulowanie należności za pełnienie nadzoru inwestorskiego.
1. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia biurowego, ani środka transportu niezbędnego do realizacji umowy.

**§ 7**

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości:

 netto: ................................PLN

 VAT: ...................................PLN

brutto: .........................................PLN

 słownie: ................................................................................................................................,

1. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją przedsięwzięcia.
2. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów usługi na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.

4. Rozliczenie przedmiotu umowy pomiędzy Stronami nastąpi fakturami częściowymi proporcjonalnie do zaangażowania robot budowlanych będących przedmiotem nadzoru.

5. W fakturze wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę należy jako odbiorcę i płatnika podać: Powiat Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865 256 54 94.

6. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie podmiotów (tzw. biała lista), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zawarte w wykazie o którym mowa w pkt 7; nr konta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej,
o każdej zmianie rachunku, o którym mowa w pkt 8 **w terminie 5 dni** od dnia zmiany, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e- Faktur (KSeF).

**§ 8**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy,

b) za podjęcie zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego, w szczególności w przypadkach określonych w § 5 ust. 2
w wysokości 500 zł,

c) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Nadzoru inwestorskiego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10 % ceny umownej brutto,

d) za brak określonej w umowie liczby pobytów na budowie inspektora nadzoru w branży budowlanej w wysokości 500 zł za każdą nieobecność,

e) za brak udziału w naradzie koordynacyjnej inspektora nadzoru w wysokości 500 zł za każdą nieobecność.

1. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie faktur odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
3. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Kary umowne będą potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie noty księgowej na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia, będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w nocie księgowej w terminie 7 dni od daty otrzymania.
5. Kary będą potrącane automatycznie z faktury Wykonawcy bez uzyskiwania zgody Wykonawcy**.**
6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

**§ 9**

1. Poza wypadkami wynikającymi z naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 10**

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:
	1. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
	2. w przypadku zmian wprowadzonych w umowie na wykonawstwo robót budowlanych, których następstwem będzie konieczność dokonania zmian w niniejszej umowie,
	3. zmiana inspektorów nadzoru, w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy),
	4. zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany stawki VAT, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie brutto wykonawcy nie może być wyższe niż określone w § 7 umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
	5. powierzenie podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek okoliczności wskazanej w pkt 2.2, niniejszego ustępu.

**§ 11**

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane.
3. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Integralną częścią umowy są:

1. Zapytanie ofertowe nr IMP.272.1.13.2025
2. Oferta Wykonawcy z dnia…………………….

 **ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. ***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.* [↑](#footnote-ref-1)
2. ***Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) ( Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) [↑](#footnote-ref-4)